项目开发计划书

1. 项目目标

博客是己为大家熟悉多年的流行传媒体了，随着网络时代的发展，博客己经越来越成为人们生活中不可或缺的的一个重要内容，从某种程度上来说，这也充分体现着一种现代化的生活方式。我们的目标是统筹规划和管理，组织开发出一个基于html与PHP的个人博客系统。并使其具有良好的可扩展性和移植性，在传统的博客基础上标新立异，打造一款更适合大众使用的网络交流、传媒、制作和展示的多功能平台。

1. 开发环境和使用语言
2. 主要开发环境：mysql，phpstrom，wampsever
3. 主要使用语言：php，html
4. 任务分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 职责 | 负责人 |
| 项目经理 | 负责分配资源，确定优先级，协调开发人员直接以及与用户的交往 | 于义好 |
| 前端设计 | 负责网站界面的设计，与数据库的连接 | 于义好、贾鹏成 |
| 后端设计 | 负责编写相应的url，编写数据库，对用户、网页数据进行交互与存储以及主要逻辑模块设计 | 张光正、杨金宇 |
| 文档撰写 | 进行需求分析以及开发过程中相应文档的撰写 | 陈菲儿、葛声 |

1. 进度计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 主要工作 | 负责人 | 起止日期 | 应提交文档 | 文档审查人员 | 审查结果返回日期 |
| 可行性分析 | 调研用户需求及用户环境；论证项目可行性 | 全体 | 2019/9/2-2019/9/9 | 《可行性研究报告》  《项目开发计划书》 | 于义好 | 2019/9/9 |
| 制定项目初步计划 | 陈菲儿、葛声 |
| 开发计划进行审核 | 于义好 |
| 需求分析 | 确定系统功能需求，性能需求，环境需求，用户界面需求。 | 全体 | 2019/9/9-2019/9/16 | 《需求分析规格说明书》 | 贾鹏成 | 2019/9/16 |
| 导出系统逻辑模型 | 陈菲儿 |
| 文档撰写 | 陈菲儿、葛声 |
| 概要设计 | 建立系统总体结构，划分功能模块 | 贾鹏成、于义好 | 2019/9/16-2019/9/23 | 《概要设计说明书》 | 杨金宇 | 2019/9/23 |
| 数据库设计 | 张光正、杨金宇 |
| 文档撰写 | 陈菲儿、葛声 |
| 详细设计 | 设计各模块具体实现算法 | 张光正、杨金宇 | 2019/9/23-2019/9/30 | 《详细设计说明书》 | 张光正 | 2019/9/30 |
| 实现网站界面与数据库的连接 | 贾鹏成、于义好 |
| 过程文档撰写 | 陈菲儿、葛声 |
| 实现 | 编写程序源代码 | 贾、张、于、杨 | 2019/9/30-2019/10/7 | 《编码清单》 | 于义好 | 2019/10/7 |
| 进行模块测试和调试 | 贾、张、于、杨 |
| 测试 | 撰写测试计划 | 贾鹏成、于义好 | 2019/10/7-2019/10/14 | 《审查/测试问题清单》 | 贾鹏成 | 2019/10/14 |
| 测试整个软件系统 | 张光正、杨金宇 |
| 编写测试报告 | 陈菲儿、葛声 |
| 维护 | 为纠正错误完善应用而进行修改 | 全体 | 后期工作 | | | |